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округа 
от 02.09.2026 №  150-02                                  

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Вологодского муниципального района от  24.08.2020 №  2091            


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» 
(далее - муниципальная программа)

I. Приоритеты и цели муниципальной политики Вологодского муниципального округа Вологодской области в сфере реализации муниципальной программы 

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
	- Указа Президента РФ от 14.11.2025 N 841 «Об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
- Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596;
- Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021№ 3363-р;
- Государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286;
	- Государственной программы Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15.04.2019 № 377;
- Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 18.12.2018 № 166.
2. К приоритетным направлениям и целям муниципальной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:
- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории округа в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения области;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- повышение уровня благоустройства территории округа.


II. Паспорт муниципальной программы 
«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
И ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Первушин Алексей Анатольевич, заместитель главы Вологодского муниципального округа 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)

	Соисполнители муниципальной программы
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений)

	Исполнитель муниципальной программы
	

	Период реализации муниципальной программы
	1 этап: 2022-2024
2 этап: 2025-2030

	Цели 
муниципальной программы
	Цель 1: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 46,6 % к 2030 году;
Цель 2:Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, общественных территорий (пространств), детских и спортивных площадок на 21 единицу к концу 2027 года нарастающим итогом.

	Направления (подпрограммы)
	-

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации 
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	Связь с государственными программами Вологодской области
	Государственная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание»  
Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»





2. Показатели муниципальной программы


	N
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Орган администрации округа, структурное подразделения администрации Вологодского муниципального округа ответственные за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Связь с показателями государственной программы Вологодской области

	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Цель муниципальной программы: «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 46,6 % к 2030 году»

	1.1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	МП
	%
	82,5
	2023
	80,9
	46,6
	46,6
	46,6
	46,6
	46,6
	управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
	
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

	2. Цель муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, общественных территорий (пространств), детских и спортивных площадок на 21 единицу к концу 2027 года

	2.1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий,  общественных территорий (пространств), детских и спортивных площадок
	МП
	ед.
	15
	2024
	20
	4
	1
	0
	0
	0
	управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
	комфортная и безопасная среда для жизни.
	количество муниципальных образований области, принимающих участие в мероприятиях по благоустройству территорий




3. Структура муниципальной программы

	N
п/п
	Наименование структурного элемента
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Период реализации (год начала - год окончания)
	Наименование задачи структурного элемента
	Связь с показателями муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.
	Муниципальный проект, связанный с реализацией национального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
	2025-2028
	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств
	Количество благоустроенных общественных территорий
Количество благоустроенных общественных пространств

	1.2.
	Муниципальный проект,  не связанный с реализацией национального проекта «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
	2025-2030
	Поддержание сети
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в надлежащем
состоянии, отвечающем
нормативным требованиям
	Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог общего пользования
местного значения

	1.3.
	Муниципальный проект,  не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования»
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
	2025-2026
	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств
	Количество благоустроенных дворовых территорий, общественных пространств, детских и спортивных площадок

	1.4.
	Муниципальный проект, не связанный с реализацией
национального проекта
«Создание комфортной среды проживания в многоквартирных домах»
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
	2026
	Создание комфортной среды проживания в многоквартирных жилых домах
	Количество благоустроенных дворовых территорий, общественных пространств, детских и спортивных площадок

	1.5.
	Комплекс процессных мероприятий
«Проведение мероприятий по оформлению автомобильных дорог и земельных участков»
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений)
	2025-2030
	Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков
	Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены кадастровые работы



4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	№
п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат)
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа
	всего, в том числе:
	247 905,8
	123 400,5
	105 646,0
	109 709,5
	0,0
	0,0

	2
	
	собственные доходы бюджета округа
	79 121,3
	92 122,3
	76 792,0
	80 773,1
	0,0
	0,0

	3
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов 
	168 784,5
	31 278,2
	28 854,0
	28 936,4
	0,0
	0,0

	4
	
	безвозмездные поступления 
физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
	всего, в том числе:
	247 555,8
	123 050,5
	105 296,0
	109 359,5
	0,0
	0,0

	6
	
	собственные доходы бюджета округа
	78 771,3
	92 122,3
	76 442,0
	80 423,1
	0,0
	0,0

	7
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	168 784,5
	31 278,2
	28 854,0
	28 936,4
	0,0
	0,0

	8
	
	безвозмездные поступления 
физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений)
	всего, в том числе:
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	0,0
	00,0

	10
	
	собственные доходы бюджета округа
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	0,0
	0,0

	11
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	
	безвозмездные поступления 
физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13
	Муниципальный проект связанный с реализацией
национального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
	всего, в том числе:
	27292,0
	10 593,1
	8 159,7
	8 251,2
	0,0
	0,0

	14
	
	собственные доходы бюджета округа
	10 232,1
	2944,8
	816,0
	825,1
	0,0
	0,0

	15
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	17 059,9
	
7 648,3

	
7 374,9
	
7 426,1
	
0,0
	
0,0

	16
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Выполнено благоустройство общественных территорий 
	всего, в том числе:
	10 011,1
	10 593,1
	8 159,7
	8 251,2
	0,0
	0,0

	18
	
	собственные доходы бюджета округа
	2 451,1
	2 944,8
	816,0
	825,1
	0,0
	0,0

	19
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	7560,0
	
7 648,3
	7 343,7
	7 426,1
	0,0
	0,0

	20
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Выполнено благоустройство общественных пространств 
	всего, в том числе:
	17 280,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	
	собственные доходы бюджета округа
	7 780,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	9 499,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25
	Муниципальный проект, не связанный с реализацией
национального проекта
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения»
	всего, в том числе:
	179 763,4
	106 438,3
	97136,3
	101108,3
	0,0
	0,0

	26
	
	собственные доходы бюджета округа
	64 214,7
	84 928,0
	75 626,0
	79 598,0
	0,0
	0,0

	27
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	115 548,7
	21 510,3
	21 510,3
	21 510,3
	0,0
	0,0

	28
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29
	Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	всего, в том числе:
	175020,8
	101 504,9
	92 203,0
	96 175,0
	0,0
	0,0

	30
	
	собственные доходы бюджета округа
	63 977,6
	84 677,9
	75 376,0
	79 348,0
	0,0
	0,0

	31
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	111043,2
	16 827,0
	16827,0
	16827,0
	0,0
	0,0

	32
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33
	Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для подъездов обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан
	всего, в том числе:
	4 742,6
	4 933,4
	4 933,3
	4 933,3
	0,0
	0,0

	34
	
	собственные доходы бюджета округа
	237,1
	250,1
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0

	34
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	4 505,5
	4 683,3
	4 683,3
	4 683,3
	0,0
	0,0

	36
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37
	Муниципальный проект, не связанный с реализацией
национального проекта
«Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования»
	всего, в том числе:
	40 500,5
	5 459,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38
	
	собственные доходы бюджета округа
	4 324,6
	3 339,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	39
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	36 175,9
	2 119,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	41
	Выполнено благоустройство дворовых территорий 
	всего, в том числе:
	20 273,8
	5 459,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	42
	
	собственные доходы бюджета округа
	2 211,9
	3 339,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	18 061,9
	2 119,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	44
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	45
	Выполнено обустройство детских и спортивных площадок 
	всего, в том числе:
	20 128,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	46
	
	собственные доходы бюджета округа
	2 014,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	47
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	18 114,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	48
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	49
	Выполнено техническое содержание детских площадок 
	всего, в том числе:
	98,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	
	собственные доходы бюджета округа
	98,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	51
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	52
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	49
	Муниципальный проект, не связанный с реализацией
национального проекта
«Создание комфортной среды проживания в многоквартирных домах»
	всего, в том числе:
	0,0
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50
	
	собственные доходы бюджета округа
	0,0
	560,
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	51
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	52
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	53
	Проведены конкурсы, направленных на улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения
	всего, в том числе:
	0,0
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	54
	
	собственные доходы бюджета округа
	0,0
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	55
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	56
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Комплекс процессных мероприятий
«Проведение мероприятий по оформлению автодорог и земельных участков»
	всего, в том числе:
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	0,0
	0,0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	0,0
	0,0

	
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Проведены мероприятия по постановке на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков
	всего, в том числе:
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	0,0
	0,0

	
	
	собственные доходы бюджета округа
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	0,0
	00,0

	
	
	субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0










Приложение 1 к Паспорту
муниципальной программы

[bookmark: Par1529]ХАРАКТЕРИСТИКА
направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)
структурных элементов проектной части муниципальной программы 

	N
п/п
	Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата)
	Направление расходов, вид расходов
	Характеристика направления расходов
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальный проект связанный с реализацией национального проекта «Формирование комфортной городской среды»

	1.1.
	Выполнено благоустройство общественных территорий 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	Закупка работ по благоустройству общественных территорий 
	10 011,1
	10 593,1
	8 159,7
	8 251,2
	0,0
	0,0

	1.2.
	Выполнено благоустройство общественных пространств
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	Закупка работ по благоустройству общественных пространств
	17 280,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




	2.
	Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения»

	2.1.
	Выполнен капитальный ремонт, ремонт, обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям
	Закупка работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения
	175 020,8
	101 504,9
	92 203,0
	96 175,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Обустроены подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям
	Субсидии бюджетным учреждениям 
	Закупка работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения
	4 742,6
	4 933,4
	4 933,3
	4 933,3
	0,0
	0,0

	3.
	Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования»

	3.1
	Выполнено благоустройство дворовых 
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	Закупка работ по благоустройству дворовых территорий
	20 273,8
	5 459,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.2.
	Выполнено обустройство детских и спортивных площадок
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	Закупка работ по обустройству детских и спортивных площадок
	20 128,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.3.
	Выполнено техническое содержание детских площадок
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	Закупка работ по содержанию детских площадок
	98,58
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортной среды проживания в многоквартирном доме»

	41
	Проведены конкурсы, направленных на улучшение благоприятной
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	Закупка работ по благоустройству дворовых территорий
	0,0
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0






Приложение 2 к Паспорту
муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета
показателей муниципальной программы

	N
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Определение показателя 
	Динамика показателя 
	Метод расчета 
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
	Показатели, используемые в формуле
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 
	Ответственные за сбор данных по показателю 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения
	убывание
	дискретный
	Д = Sнеотвеч. *100/Sобщ..
	Sнеотвеч.  – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;
Sобщ.- общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения
	официальная статистическая информация
(федеральная статистическая отчетность  -Форма № 3-ДГ (мо))
	управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа

	2.
	Количество благоустроенных дворовых территорий,  общественных территорий (пространств), детских и спортивных площадок 
	ед.
	Сумма благоустроенных дворовых и общественных территорий
	возрастание
	дискретный
	С = А + В+ D
	А- благоустроенные дворовые территории,
В -  общественные территории (пространства),
D – детские и спортивные площадки
С - сумма
	ведомственная отчетность
	управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации





Приложение 3 к Паспорту
муниципальной программы
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, в отношении которых в рамках муниципальной
программы планируются строительство, реконструкция, в том числе
с элементами реставрации, или приобретение

	№
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы, объекта
	Вид работ, проводимых в отношении объекта <22>
	Мощность объекта
	Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год)
	Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

	
	
	
	единица измерения (по ОКЕИ)
	значение
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Всего – бюджет округа, в том числе:
	X
	X
	X
	X
	247 568,8
	123 400,5
	105 646,0
	109 709,5
	0,0
	0,0

	2
	Федеральный бюджет
	X
	X
	X
	X
	7106,4
	6 807,0
	6 168,7
	5 866,6
	0,0
	0,0

	3
	областной бюджет
	X
	X
	X
	X
	171 178,1
	24 471,2
	22 685,3
	23 069,8
	0,0
	0,0

	4
	местный бюджет
	X
	X
	X
	X
	69 284,3
	92 122,3
	76 792,0
	80 773,1
	0,0
	0,0

	5
	Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды"

	5.1
	Выполнено благоустройство общественных территорий
	благоустройство 
	единица
	1
	2025
	10 011,1
	10 593,1
	8 159,7
	8 251,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	1
	2026
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Выполнено благоустройство общественных пространств
	благоустройство 
	единица
	3
	2025
	17 280,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Муниципальный проект «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	6.1
	ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	ремонт
	км
	1,5
	2025
	23 654,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ремонт
	км
	0,5
	2026
	0,0
	9 834,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ремонт
	км
	0,5
	2027
	0,0
	0,0
	17 203,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ремонт
	км
	0,5
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	21 175,0
	0,0
	0,0

	6.2
	Обустройство подъездов к земельным участкам, к земельным участкам, выделенным многодетным семьям
	ремонт
	км
	0,791
	2025
	4 742,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	ремонт
	км
	0,9
	2026-2028
	0,0
	4 933,4
	4 933,3
	4 933,3
	0,0
	0,0

	6.3
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках проекта "Сельский асфальт"
	содержание

	км
	5,600
	2025
	78 197,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.4
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	содержание
	км
	1509,998
	2025-2028
	73 168,7
	91 670,0
	75 000,0
	75 000,0
	0,0
	0,0

	7
	Муниципальный проект «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования»

	7.1
	благоустройство дворовых  территорий
	благоустройство
	единица
	8
	2025
	20 273,8
	5 459,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	обустройство детских и спортивных площадок
	благоустройство
	единица
	8
	2025
	20 141,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.3
	техническое содержание детских площадок
	содержание
	единица
	1
	2025
	98,58
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Муниципальный проект «Создание комфортной среды проживания в многоквартирных домах»

	8.1
	проведение конкурсов, направленных на улучшение благоприятной среди жизнедеятельности населения
	благоустройство
	единица
	1
	2026
	0
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Приложение 4к Паспорту
муниципальной программы

[bookmark: Par1789]
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов, 
физических и юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов, тыс. руб.

	
	2025
	2026 
	2027
	2028 
	2029
	2030 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	всего
	168 784,5
	31 278,2, 0
	28 854,0
	28 936,4
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет
	7106,4
	6 807,0
	6 168,7
	5 866,6
	0,0
	0,0

	областной бюджет
	161 678,1
	24 471,2
	22 685,3
	23 069,8
	0,0
	0,0

	физические и юридические лица 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





Приложение 5 к Паспорту
муниципальной программы



Перечень мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование объекта
	год
	единица измерения
	значение
	Источник финансового обеспечения
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальный проект, связанный с реализацией национального проекта «Формирование комфортной городской среды»

	всего, в том числе:
	27 292,0
	10 593,1
	8194,3
	0,0

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	10 232,1
	2 944,8
	819,4
	0,0

	
	
	субсидии областного бюджета
	9 953,5
	841,2
	1 179,9
	0,0

	
	
	субсидии федерального бюджета
	7 106,4
	6 807,1
	6 195,0
	0,0

	1.1
	Благоустройство территории парка Ветеранов в п. Лесково Вологодского муниципального округа, 
1 этап 

	2025
	ед.
	1
	всего, в том числе:
	10 011,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	2 451,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	453,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии федерального бюджета
	7 106,4
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Благоустройство памятника «Павшим в годы Великой Отечественной войны» по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, 
п. Огарково 

	2025
	ед.
	1
	всего, в том числе:
	3 956,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	1 758,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	2 198,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Благоустройство общественной территории у ДК в с. Кубенское Вологодского муниципального округа

	

2025
	

ед.
	

1
	всего, в том числе:
	5 137,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	2 325,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	2 811,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4
	Благоустройство центральной площади в п. Огарково Вологодского муниципального округа

	2025
	ед.
	1
	всего, в том числе:
	8 187,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	3 696,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	4 490,4
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5
	Благоустройство территории площади перед домом культуры в п. Ермаково Вологодского муниципального округа
	
2026
	
Ед.
	
1
	всего, в том числе:
	0,0
	10 593,1
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	0,0
	2944,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	0,0
	841,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии федерального бюджета
	0,0
	6 807,0
	0,0
	0,0

	2
	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципального проекта «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	всего, в том числе:
	179 681,7
	106 438,3
	97 386,3
	101 358,3

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	64 133,0
	84 928,0
	75 876,0
	79 848,0

	
	
	субсидии областного бюджета
	115 548,7
	21 510,3
	21 510,3
	21 510,3

	2.1
	Ремонт улично-дорожной сети в п. Заря (подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям)
	2025
	км
	1,5
	всего, в том числе
	    21774,4   
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	1 088,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	20 685,7
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2
	Ремонт ул. Молодежная в д. Дитятьево (подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) в Вологодском муниципальном округе Вологодской области
	2025
	км
	0,7
	всего, в том числе
	4 742,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	237,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	4 505,5
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3
	Ремонт ул. Весенняя в с. Кубенское (подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) в Вологодском муниципальном округе Вологодской области
	2026
	км
	0,3
	всего, в том числе
	
	4 933,3
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	
	250,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	
	4 683,3
	0,0
	0,0

	2.4
	Ремонт ул. Полевая в п. Заря (подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) в Вологодском муниципальном округе Вологодской области
	2027
	км
	0,3
	всего, в том числе
	0,0
	0,0
	4 933,3
	0,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	0,0
	0,0
	250,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	0,0
	0,0
	4 683,3
	0,0

	2.5
	Ремонт ул. Восточная, в д. Подберевское (подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) в Вологодском муниципальном округе Вологодской области
	2028
	км
	0,3
	всего, в том числе
	0,0
	0,0
	0, 0
	4 933,3

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	250,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	4 683,3

	2.6
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках проекта «Сельский асфальт»
	2025
	км
	5,6
	всего, в том числе
	78 197,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	6 882,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	71 314,8
	0,0
	0,0
	0,0

	2.7
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Березниковского, Вотчинского, Нефедовского и Новленского сельсоветов
	2025-2028
	км
	204,2
	всего, в том числе
	9 587,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	9 587,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 000,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.8
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Федотовского сельсовета
	2025-2027
	км
	5,7
	всего, в том числе
	1 700,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	1 700,0
	2 000,0
	2 000,0
	2 000,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.9
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вологодского муниципального округа за исключением территорий Березниковского, Вотчинского, Нефедовского, Новленского и Федотовского сельсоветов
	2025-2027
	км
	1299,5
	всего, в том числе
	61 881,7
	64 000,0
	64 000,0
	64 000,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	42 839,0
	47 173,0
	47 173,0
	47 173,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	19 042,7
	16 827,0
	16 827,0
	16 827,0

	2.10.
	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вологодского муниципального округа (обеспечение деятельности казенного учреждения в сфере дорожного хозяйства)

	2025-2028
	км
	-
	всего, в том числе
	1 880,0
	14 335,0
	17 203,0
	21 175,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	1 880,0
	14 335,5
	17 203,0
	21 175,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.11.
	Ремонт ул. Сосновая в д. Марфино в Вологодском муниципальном округе Вологодской области
	2026
	км
	0,1
	всего, в том числе
	0,0
	4 398,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	0,
	4 398,8
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.12.
	Ремонт ул. Сосновая в п. Кувшиново Вологодского муниципального округа Вологодской области
	2026
	км
	0,1
	всего, в том числе
	0,0
	3 601,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	0,0
	3 601,2
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Муниципальный проект,  не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования»
	всего, в том числе
	40 401,9
	5 459,2
	0,0
	0,0

	
	
	собственные доходы местного бюджета
	4 226,0
	3399,6
	0,0
	0,0

	
	
	субсидии областного бюджета
	36 175,9
	2119,6
	0,0
	0,0

	3.1
	Благоустройство дворовых территорий
	2025
	
ед.
	8
	всего, в том числе
	20 273,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	2 211,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	18 061,9
	
	
	

	3.1.1
	Благоустройство дворовой территории: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, с. Кубенское, ул. Лермонтова, у дома №3
	2025
	ед.
	1
	всего, в том числе
	1 799,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	179,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	1 619,1
	
	
	

	3.1.2
	Благоустройство дворовой территории МКД расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Майский, д.5а
	2025
	

ед.
	1
	всего, в том числе
	3 673,6
	
	
	

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	367,4
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	3 306,2
	
	
	

	3.1.3
	Благоустройство дворовой территории МКД расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Огарково, д. 25.
	2025
	

ед.
	1
	всего, в том числе
	2 514,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	251,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	2 263,3
	
	
	

	3.1.4
	Благоустройство придомовой территории жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Надеево, дом № 1
	2025
	

ед.
	1
	всего, в том числе
	2 697,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	269,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	2 428,1
	
	
	

	3.1.5
	Благоустройство дворовой территории в п. Васильевское Вологодского муниципального округа по адресу: ул. Рабочая, д.1.
	2025
	

ед.
	1
	всего, в том числе
	2 786,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	278,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	2 508,0
	
	
	

	3.1.6
	Благоустройство дворовой территории в п.  Сосновка, ул. Мелиораторов, дом № 14
	2025
	
ед.
	1
	всего, в том числе
	2 255,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	410,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	1 845,0
	
	
	

	3.1.7
	Благоустройство дворовой территории МКД расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Федотово, д.13, д.14
	2025
	

ед.
	2
	всего, в том числе
	4 546,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	454,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	4 092,1
	
	
	

	3.1.8
	Благоустройство дворовой территории МКД расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Заря, д. 2
	2026
	

ед.
	1
	всего, в том числе
	0,0
	3 459,2
	
	

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	0,0
	1 399,6
	
	

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	0,0
	2 119,6
	
	

	3.1.9
	Благоустройство дворовой территории МКД, расположенных по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, д. Марфино, ул. Сосновая, дома №4 и №1а
	2026
	

ед.
	1
	всего, в том числе
	0,0
	2 000,00
	
	

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	0,0
	2 000,0
	
	

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	0,0
	0,0
	
	

	3.2
	Обустройство детских и спортивных площадок:
1. п. Федотово;
2. п. Дубровское;
3. п. Можайское;
4. д. Березник;
5. д. Мынчаково;
6. п. Уткино;
7. п. Федотово;
8. п. Дубровское
	2025
	ед.
	8
	всего, в том числе
	20 128,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	2 014,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	18 114,0
	
	
	

	4
	Муниципальный проект,  не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортной среды проживания в многоквартирных домах»
	
	
	
	всего, в том числе
	0,0
	560,00
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	0,0
	560,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.1.
	Конкурс «Лучшее новогоднее украшение многоквартирного дома, двора Вологодского муниципального округа»
	2026
	

ед.
	1
	всего, в том числе
	0,0
	60,00
	
	

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	0,0
	60,0
	
	

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	0,0
	0,0
	
	

	4.2.
	Конкурс «Лучший двор многоквартирного дома Вологодского муниципального округа»
	2026
	

ед.
	1
	всего, в том числе
	0,0
	500,0
	
	

	
	
	
	
	
	собственные доходы местного бюджета
	0,0
	500,0
	
	

	
	
	
	
	
	субсидии областного бюджета
	0,0
	0,0
	
	







Приложение 1
к муниципальной программе

		ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Муниципальный проект, связанный с реализацией национального проекта «Формирование комфортной городской среды»»



1. Основные положения


	Краткое наименование проекта
	«Формирование комфортной городской среды»

	Сроки реализации проекта
	01.01.2025 –31.12.2028

	Куратор проекта
	Первушин Алексей Анатольевич, заместитель главы Вологодского муниципального округа 

	Руководитель проекта
	Агапова Екатерина Викторовна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

	Администратор проекта
	Межакова Ирина Валерьевна, заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа

	Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект
	Формирование современной городской среды, комфортной и благоустроенной среды проживания

	Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	Национальный проект «Инфраструктура  для жизни»
Региональный проект  «Формирование комфортной городской среды»





2. Показатели проекта

	Цель проекта: Формирование современной городской среды, комфортной и благоустроенной среды проживания

	Задачи,
показатели проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	год
	Период, год

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств

	Количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	Количество благоустроенных общественных пространств 
	единиц
	0
	2024
	3
	0
	0
	0
	0
	0




3. Мероприятия (результаты)проекта

	№
п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Тип мероприятия
	Базовое значение
	Период, год
	Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств

	1.
	Выполнено благоустройство общественных территорий
	единиц
	оказание услуг (выполнение работ)
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	Количество благоустроенных общественных территорий 

	2.
	Выполнено благоустройство общественных пространств
	единиц
	оказание услуг (выполнение работ)
	0
	2024
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество благоустроенных общественных пространств





4.Финансовоеобеспечениереализациипроекта

	№
п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)
	Всего, тыс.руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств

	1.1.
	Выполнено благоустройство общественных территорий
	10 011,1
	10 593,1
	8 159,7
	8 251,2
	0,0
	0,0
	37 015,1

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	7 106,4
	6 807,1
	6 168,7
	5 866,6
	0,0
	0,0
	25 948,8

	1.1.2.
	Региональный бюджет
	453,6
	841,2
	1 175,0
	1 559,5
	0,0
	0,0
	4 029,4

	1.1.3.
	Местный бюджет
	
2 451,1

	2 944,8
	816,0
	825,1
	0,0
	0,0
	7 036,9

	1.1.4.
	Внебюджетные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Выполнено благоустройство общественных пространств
	17 280,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17 280,8

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2.
	Региональный бюджет
	9 499,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 499,9

	1.2.3.
	Местный бюджет
	7 780,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 780,9

	1.2.4.
	Внебюджетные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по проекту:
	27 292,0
	10 593,1
	8 159,7
	8 251,2
	0,0
	0,0
	54 296,0





5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

	№
п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)
	Всего, тыс.руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств

	1.1.
	Выполнено благоустройство общественных территорий
	27 292,0
	10 593,1
	8 159,7
	8 251,2
	0,0
	0,0
	54 296,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	7106,4
	6 807,1
	6 168,7
	5 866,6
	0,0
	0,0
	25 948,8

	1.1.2.
	Региональный бюджет
	9 953,5
	841,2
	1 175,0
	1559,5
	0,0
	0,0
	13 529,3

	1.1.3.
	Местный бюджет
	10 232,0
	2 944,8
	816,0
	825,1
	0,0
	0,0
	14 817,8

	1.1.4.
	Внебюджетные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по проекту:

	27 292,0
	10 593,1
	8 194,3
	8 251,2
	0,0
	0,0
	54 296,0 



6. Участники проекта

	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Руководитель проекта
	Агапова Екатерина Викторовна
	начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа
	Первушин А.А.
	10

	2.
	Администратор проекта
	Межакова Ирина Валерьевна
	заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа
	Агапова Е.В.
	65

	3.
	Участники проекта
	Швецов Александр Сергеевич

	директор муниципального казённого учреждения Вологодского муниципального округа «Служба единого заказчика»
	Панов В.В.
	25



7. Методика расчета показателей проекта

	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Количество благоустроенных общественных территорий (пространств)

	1.
	S= S1 + S2+…Si
	S1, S2, …Si–число благоустроенных общественных территорий (пространств)
	ведомственная отчетность
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
	ежегодно
	-

	Количество благоустроенных общественных пространств

	2.
	S= S1 + S2+…Si
	S1, S2, …Si–число благоустроенных общественных пространств
	ведомственная отчетность
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
	ежегодно
	-





Приложение 2 
к муниципальной программе

		[bookmark: Par232]ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения»



1. Основные положения


	Краткое наименование проекта
	«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	Сроки реализации проекта
	01.01.2025 – 31.12.2028

	Куратор проекта
	Первушин Алексей Анатольевич, заместитель главы Вологодского муниципального округа 

	Руководитель проекта
	Агапова Екатерина Викторовна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа

	Администратор проекта

	Силинский Александр Авенирович, начальник отдела по обеспечению дорожной деятельности и благоустройства управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства, тел. 72-83-01

	Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект
	Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования.
Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа.
Повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог.
Повышение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов округа и транспортной связности сельских поселений.

	Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	Региональный проект «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения»








2. Показатели проекта
	[bookmark: 2._Цели,_показатели_и_результаты_проекта]Цель проекта: Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования

	Задачи,
показатели проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	год
	Период, год

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	   Поддержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям

	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт
	км
	11,6
	2023
	1,5
	0,2
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	Протяженность подъездов к земельным участкам, выделенным многодетным семьям на которых выполнен ремонт
	км
	0,7
	2023
	0,7
	0,3
	0,3
	0,3
	0,0
	0,0

	Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, на которых выполнены работы по содержанию в рамках проекта «Сельский асфальт»
	км
	0,0
	2023
	5,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, на которых выполнены работы по содержанию
	км
	1458,8
	2023
	1501,8
	1510,0
	1510,0
	1510,0
	0,0
	0,0


[bookmark: 3._Мероприятия_и_контрольные_точки_проек]
3. Мероприятия (результаты)проекта
	№
п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Тип мероприятия
	Базовое значение
	Период, год
	Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Поддержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям

	1.
	Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	оказание услуг (выполнение работ)
	10,926
	2023
	1,5
	0,2
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	ввод отремонтированных автомобильных дорог местного значения / доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям

	2.
	Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках проекта «Сельский асфальт»
	км
	оказание услуг (выполнение работ)
	0,0
	2023
	6,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	приведение состояния дорог в соответствие с нормативными требованиями

	3.
	Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений
	км
	оказание услуг (выполнение работ)
	1458,8
	2023
	1501,8
	1510,0
	1510,0
	1510,0
	0,0
	0,0
	обеспеченно содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений

	4.
	Обустроены подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям
	км
	оказание услуг (выполнение работ)
	0,7
	2023
	0,7
	0,3
	0,3
	0,3
	0,0
	0,0
	ввод отремонтированных автомобильных дорог местного значения / доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям




4.Финансовоеобеспечениереализациипроекта

	№
п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения  по годам реализации (тыс. руб.)
	Всего, тыс.руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Поддержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям

	1.1.
	Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного назначения
	175 020,8
	101 504,9
	92 203,0
	96 175,0
	0,0
	0,0
	464 903,7

	1.1.1
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	1.1.2.
	Региональный бюджет
	111 043,2
	16 827,0
	16 827,0
	16 827,0
	0,0
	0,0
	161 524,2

	1.1.3.
	Местный бюджет
	63 977,6
	84 677,9
	75 376,0
	79 348,0
	0,0
	0,0
	303 379,5

	1.1.4.
	Внебюджетные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного назначения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельными категориями граждан
	4 742,6
	4 933,4
	4 933,3
	4 933,3
	0,0
	0,0
	19 542,6

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00

	1.2.2.
	Региональный бюджет
	4 505,5
	4 683,3
	4 683,3
	4 683,3
	0,0
	0,0
	18 555,4

	1.2.3.
	Местный бюджет
	237,1
	250,1
	250,0
	250,0
	0,0
	0,0
	987,2

	1.2.4.
	Внебюджетные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	Итого по проекту:
	179 763,4
	106 438,3
	97 136,3
	101 108,3
	0,0
	0,0
	484 446,3






5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета,
регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

	№
п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)
	Всего, тыс.руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Поддержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям


	1.1.
	Выполнен капитальный ремонт, ремонт, обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	179 763,4
	106 438,3
	97 136,3
	101 108,3
	0,0
	0,0
	484 446,3

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Региональный бюджет
	115 548,7
	21 510,3
	21 510,3
	21 510,3
	0,0
	0,0
	180 079,6

	1.1.3.
	Местный бюджет
	64 214,7
	84 928,0
	75 626,0
	79 598,0
	0,0
	0,0
	304 366,7

	1.1.4.
	Внебюджетные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по проекту:
	179 763,4
	106 438,3
	97 136,3
	101 108,3
	0,0
	0,0
	484 446,3


5. Участники проекта

	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Руководитель проекта
	Агапова Екатерина Викторовна
	Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
	Первушин А.А.
	2

	2.
	Администратор проекта 
	Силинский Александр Авенирович

	Начальник отдела по обеспечению дорожной деятельности и благоустройства управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
	Агапова Е.В.
	5

	3.
	Участники проекта
	
	
	
	

	3.1.
	Участник проекта
	Неклюдов Валерий Борисович
	Старший ревизор отдела по обеспечению дорожной деятельности и благоустройства управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	Силинский А.А.
	3

	3.2.
	Участник проекта
	Черепанова Светлана Владимировна
	Начальник Новленского территориального управления
	Панов В.В.
	10

	3.3.
	Участник проекта
	Якимов Владимир Иванович
	Начальник Федотовского территориального управления
	Панов В.В.
	10

	3.4.
	Участник проекта
	Собенин Павел Андреевич
	Директор МБУ ВМО «ДРСУ»
	Панов В.В.
	35

	3.5.
	Участник проекта
	Швецов Александр Сергеевич
	Директор МКУ ВМО «Служба единого заказчика»
	Панов В.В.
	35



6. Методика расчета показателей проекта

	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт

	1.
	S= S1 + S2+…Si
	S1, S2, …Si– протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт
	ведомственная отчетность
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
	ежегодно
	-

	Протяженность подъездов к земельным участкам, на которых выполнен ремонт

	2.
	S= S1 + S2+…Si
	S1, S2, …Si– протяженность подъездов к земельным участкам, на которых выполнен ремонт
	ведомственная отчетность
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
	ежегодно
	-







Приложение 3
к муниципальной программе

		ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования»



1. Основные положения


	Краткое наименование проекта
	 «Благоустройство территорий»

	Сроки реализации проекта

	01.01.2025 – 31.12.2026

	Куратор проекта
	Первушин Алексей Анатольевич, заместитель главы Вологодского муниципального округа 

	Руководитель проекта
	Агапова Екатерина Викторовна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа

	Администратор проекта

	Межакова Ирина Валерьевна, заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа

	Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект
	Формирование современной городской среды, комфортной и благоустроенной среды проживания.

	Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	Региональный проект «Комфортная и безопасная среда для жизни»




2. Показатели проекта
	Цель проекта: Формирование современной городской среды, комфортной и благоустроенной среды проживания

	Задачи,
показатели проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	год
	Период, год

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств

	Количество благоустроенных дворовых территорий 
	единиц
	15
	2024
	8
	3
	0
	0
	0
	0

	Количество обустроенных детских и спортивных площадок
	единиц
	0
	2024
	8
	0
	0
	0
	0
	0



3. Мероприятия (результаты)проекта

	№
п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Тип мероприятия
	Базовое значение
	Период, год
	Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств

	1.
	Выполнено благо-устройство дворовых территорий
	единиц
	оказание услуг (выполнение работ)
	15
	2024
	8
	3
	0
	0
	0
	0
	Количество благоустроенных дворовых территорий


	2.
	Выполнено обустройство детских и спортивных площадок
	единиц
	оказание услуг (выполнение работ)
	0
	2024
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	Количество обустроенных детских и спортивных площадок

	3
	Выполнено техническое содержание детских площадок
	единиц
	оказание услуг (выполнение работ)
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	




4.Финансовое обеспечение реализации проекта
	№
п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)
	Всего,тыс.руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств

	1.1.
	Выполнено благоустройство дворовых территорий
	20 273,8
	5 459,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25 733,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Региональный бюджет
	18 061,9
	2 119,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 181,5

	1.1.3.
	Местный бюджет
	2 211,9
	3 339,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 551,5

	1.1.4.
	Внебюджетные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Выполнено обустройство детских и спортивных площадок
	20 128,14
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20 128,1

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2.
	Региональный бюджет
	18 114,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18 114,0

	1.2.3.
	Местный бюджет
	2 014,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 014,1

	1.2.4.
	Внебюджетные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.5.
	Выполнено техническое содержание детских площадок
	98,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	98,6

	1.2.6.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.7.
	Региональный бюджет
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	1.2.8
	Местный бюджет
	98,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	98,6

	Итого по проекту:
	40 500,5
	5 459,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40 500,5


5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

	№
п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)
	Всего, тыс.руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств

	1.1.
	Выполнено благоустройство дворовых территорий, общественных пространств, обустройство детских и спортивных площадок
	40 500,5
	5 459,2
	5 459,2
	0,0
	0,0
	0,0
	51 418,9

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Региональный бюджет
	36 175,9
	2 119,6
	2 119,6
	0,0
	0,0
	0,0
	40 415,1

	1.1.3.
	Местный бюджет
	4 324,6
	3339,6
	3339,6
	0,0
	0,0
	0,0
	11 003,8

	1.1.4.
	Внебюджетные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по проекту:
	40 500,5
	5 459,2
	5 459,2
	0,0
	0,0
	0,0
	51 418,9


6. Участники проекта

	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Руководитель проекта
	Агапова Екатерина Викторовна
	Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
	Первушин А.А.
	10

	2.
	Администратор проекта
	Межакова Ирина Валерьевна
	Заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	Агапова Е.В.
	65

	3.
	Участники проекта
	Швецов Александр
Сергеевич
	Директор МКУ ВМО «Служба единого заказчика»
	Панов В.В.
	25



7. Методика расчета показателей проекта

	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Количество благоустроенных дворовых территорий

	1.
	S= S1 + S2+…Si
	S1, S2, …Si– число благоустроенных дворовых территорий
	ведомственная отчетность
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
	ежегодно
	-

	Количество обустроенных детских и спортивных площадок

	2.
	S= S1 + S2+…Si
	S1, S2, …Si–число обустроенных детских и спортивных площадок
	ведомственная отчетность
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
	ежегодно
	-






Приложение 4
к муниципальной программе

		ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортной среды проживания в многоквартирных домах Вологодского муниципального округа»



1. Основные положения


	Краткое наименование проекта
	 «Создание комфортной среды проживания в многоквартирных домах Вологодского муниципального округа»

	Сроки реализации проекта

	2026 год

	Куратор проекта
	Первушин Алексей Анатольевич, заместитель главы Вологодского муниципального округа 

	Руководитель проекта
	Агапова Екатерина Викторовна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа

	Администратор проекта

	Межакова Ирина Валерьевна, заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа

	Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект
	Формирование современной городской среды, комфортной и благоустроенной среды проживания.

	Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект
	-




2. Показатели проекта
	Цель проекта: Формирование современной городской среды, комфортной и благоустроенной среды проживания.


	Задачи,
показатели проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	год
	Период, год

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	Создание комфортной среды проживания в многоквартирных жилых домах

	Количество поданных заявок на участие в конкурсе
	единиц
	0
	2025
	0
	6
	0
	0
	0
	0



3. Мероприятия (результаты)проекта

	№
п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Тип мероприятия
	Базовое значение
	Период, год
	Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 Создание комфортной среды проживания в многоквартирных жилых домах

	1.
	Проведены конкурсы, направленные на улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения
	единиц
	оказание услуг (выполнение работ)
	0
	2025
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	Количество проведенных конкурсов




4.Финансовое обеспечение реализации проекта
	№
п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)
	Всего,тыс.руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Создание комфортной среды проживания в многоквартирных жилых домах

	1.1.
	Проведены конкурсы, направленные на улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения
	0,0
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	560,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет
	0,0
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	560,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по проекту:
	0,0
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	560,0


5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

	№
п/п
	Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)
	Всего, тыс.руб.

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Создание комфортной среды проживания в многоквартирных жилых домах

	1.1.
	Проведены конкурсы, направленные на улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения
	0,0
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	560,0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2.
	Региональный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	Местный бюджет
	0,0
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	560,0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники финансирования
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого по проекту:
	0,0
	560,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	560,0



6. Участники проекта

	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Руководитель проекта
	Агапова Екатерина Викторовна
	Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
	Первушин А.А.
	15

	2.
	Администратор проекта
	Межакова Ирина Валерьевна
	Заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	Агапова Е.В.
	15

	3.
	Участники проекта
	Шабашова Светлана 
Павловна
	Инженер управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	Межакова И.В.
	30

	
	
	Кустова Юлия 
Александровна
	Ведущий эксперт управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства
	Межакова И.В.
	35

	
	
	Егорова Наталья Сергеевна
	Начальник финансового управления 
	Панов В.В.
	5



7. Методика расчета показателей проекта

	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Количество поданных заявок на участие в конкурсе

	1.
	К= К1 + К2+…Кi
	К1 + К2+…Кi число проведенных конкурсов
	ведомственная отчетность
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
	ежегодно
	-



Приложение 5
 к муниципальной программе

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Проведение мероприятий по оформлению автомобильных дорог и земельных участков»


1. Общие положения

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)

	Исполнитель мероприятий
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений)

	Период реализации
	2025 - 2030



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование задачи, показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Структурное подразделение администрации округа, орган администрации округа, ответственные за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Задача «Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков»

	1.1.
	Количество автомобильных дорог, в отношении которых  выполнены кадастровые работы
	МП
	единиц
	35
	2023
	35
	35
	35
	35
	0
	0
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений)




3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата)
	Сроки реализации
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата) по годам
	Связь с показателем

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков»

	1.1.
	Проведены мероприятия по постановке на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков
	2025-2030
	оказание услуг (выполнение работ)
	Проведение документарной работы
	единиц
	35
	2023
	35
	35
	35
	35
	20
	20
	Количество автомобильных дорог, в отношении которых  выполнены кадастровые работы




4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам тыс. рублей

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	1
	2
	3
	4
	.5
	6
	7
	8
	9

	
	Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по оформлению автодорог и земельных участков», всего,
в том числе:
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	0,0
	0,0
	1400,0

	1
	Бюджет округа, в том числе
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	0,0
	0,0
	1400,0

	2
	собственные доходы бюджета округа
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	0,0
	0,0
	1400,0

	3
	субвенции и субсидии областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	«Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков», всего,
в том числе:
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	0,0
	0,0
	1400,0

	5
	Бюджет округа, в том числе
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	0,0
	0,0
	1400,0

	6
	собственные доходы бюджета округа
	350,0
	350,0
	350,0
	350,0
	0,0
	0,0
	1400,0

	7
	субвенции и субсидии областного бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,
физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

	Источник финансового обеспечения
	Оценка расходов по годам , тыс. руб.

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	федеральный бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	безвозмездные поступления физических и юридических лиц
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




6. Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета показателей комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Определение показателя
	Динамика показателя
	Метод расчета
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
	Показатели, используемые в формуле
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Ответственные за сбор данных по показателю

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Количество автомобильных дорог, в отношении которых  выполнены кадастровые работы
	ед.
	автомобильные дорог, в отношении которых  выполнены кадастровые работы
	возрастание
	годовая, 
на конец отчетного периода
	S= S1 + S2+…Si
	S1, S2, …Si– Количество автомобильных дорог, в отношении которых  выполнены кадастровые работы
	ведомственная отчетность
	Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений)








