ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Вологодского муниципального

округа

от 02.09.2026 №  150-02

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вологодского муниципального района от  24.08.2020 №  2091

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

(далее - муниципальная программа)

- Приоритеты и цели муниципальной политики Вологодского муниципального округа Вологодской области в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Указа Президента РФ от 14.11.2025 N 841 «Об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596;

- Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021№ 3363-р;

- Государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286;

- Государственной программы Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15.04.2019 № 377;

- Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 18.12.2018 № 166.

2. К приоритетным направлениям и целям муниципальной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории округа в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения области;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- повышение уровня благоустройства территории округа.

- Паспорт муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

И ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первушин Алексей Анатольевич, заместитель главы Вологодского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений) |
| Исполнитель муниципальной программы |  |
| Период реализации муниципальной программы | 1 этап: 2022-2024 2 этап: 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 46,6 % к 2030 году; Цель 2:Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, общественных территорий (пространств), детских и спортивных площадок на 21 единицу к концу 2027 года нарастающим итогом. |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| Связь с государственными программами Вологодской области | Государственная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» |

- Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Орган администрации округа, структурное подразделения администрации Вологодского муниципального округа ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы Вологодской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - Цель муниципальной программы: «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 46,6 % к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | % | 82,5 | 2023 | 80,9 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства |  | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям |
| - Цель муниципальной программы: Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, общественных территорий (пространств), детских и спортивных площадок на 21 единицу к концу 2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий, общественных территорий (пространств), детских и спортивных площадок | МП | ед. | 15 | 2024 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | комфортная и безопасная среда для жизни. | количество муниципальных образований области, принимающих участие в мероприятиях по благоустройству территорий |

3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Муниципальный проект, связанный с реализацией национального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2025-2028 | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | Количество благоустроенных общественных территорий Количество благоустроенных общественных пространств |
| 1.2. | Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2025-2030 | Поддержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.3. | Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования» | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2025-2026 | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | Количество благоустроенных дворовых территорий, общественных пространств, детских и спортивных площадок |
| 1.4. | Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортной среды проживания в многоквартирных домах» | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | 2026 | Создание комфортной среды проживания в многоквартирных жилых домах | Количество благоустроенных дворовых территорий, общественных пространств, детских и спортивных площадок |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по оформлению автомобильных дорог и земельных участков» | Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений) | 2025-2030 | Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены кадастровые работы |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа | всего, в том числе: | 247 905,8 | 123 400,5 | 105 646,0 | 109 709,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  | собственные доходы бюджета округа | 79 121,3 | 92 122,3 | 76 792,0 | 80 773,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 168 784,5 | 31 278,2 | 28 854,0 | 28 936,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | всего, в том числе: | 247 555,8 | 123 050,5 | 105 296,0 | 109 359,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  | собственные доходы бюджета округа | 78 771,3 | 92 122,3 | 76 442,0 | 80 423,1 | 0,0 | 0,0 |
| 7 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 168 784,5 | 31 278,2 | 28 854,0 | 28 936,4 | 0,0 | 0,0 |
| 8 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений) | всего, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 00,0 |
| 10 |  | собственные доходы бюджета округа | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Муниципальный проект связанный с реализацией национального проекта «Формирование комфортной городской среды» | всего, в том числе: | 27292,0 | 10 593,1 | 8 159,7 | 8 251,2 | 0,0 | 0,0 |
| 14 |  | собственные доходы бюджета округа | 10 232,1 | 2944,8 | 816,0 | 825,1 | 0,0 | 0,0 |
| 15 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 17 059,9 | 7 648,3 | 7 374,9 | 7 426,1 | 0,0 | 0,0 |
| 16 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Выполнено благоустройство общественных территорий | всего, в том числе: | 10 011,1 | 10 593,1 | 8 159,7 | 8 251,2 | 0,0 | 0,0 |
| 18 |  | собственные доходы бюджета округа | 2 451,1 | 2 944,8 | 816,0 | 825,1 | 0,0 | 0,0 |
| 19 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 7560,0 | 7 648,3 | 7 343,7 | 7 426,1 | 0,0 | 0,0 |
| 20 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Выполнено благоустройство общественных пространств | всего, в том числе: | 17 280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 |  | собственные доходы бюджета округа | 7 780,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 9 499,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе: | 179 763,4 | 106 438,3 | 97136,3 | 101108,3 | 0,0 | 0,0 |
| 26 |  | собственные доходы бюджета округа | 64 214,7 | 84 928,0 | 75 626,0 | 79 598,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 115 548,7 | 21 510,3 | 21 510,3 | 21 510,3 | 0,0 | 0,0 |
| 28 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 175020,8 | 101 504,9 | 92 203,0 | 96 175,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 |  | собственные доходы бюджета округа | 63 977,6 | 84 677,9 | 75 376,0 | 79 348,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 111043,2 | 16 827,0 | 16827,0 | 16827,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для подъездов обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | всего, в том числе: | 4 742,6 | 4 933,4 | 4 933,3 | 4 933,3 | 0,0 | 0,0 |
| 34 |  | собственные доходы бюджета округа | 237,1 | 250,1 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 4 505,5 | 4 683,3 | 4 683,3 | 4 683,3 | 0,0 | 0,0 |
| 36 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования» | всего, в том числе: | 40 500,5 | 5 459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 |  | собственные доходы бюджета округа | 4 324,6 | 3 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 36 175,9 | 2 119,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Выполнено благоустройство дворовых территорий | всего, в том числе: | 20 273,8 | 5 459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 |  | собственные доходы бюджета округа | 2 211,9 | 3 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 18 061,9 | 2 119,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Выполнено обустройство детских и спортивных площадок | всего, в том числе: | 20 128,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 |  | собственные доходы бюджета округа | 2 014,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 18 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Выполнено техническое содержание детских площадок | всего, в том числе: | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 |  | собственные доходы бюджета округа | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортной среды проживания в многоквартирных домах» | всего, в том числе: | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 560, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Проведены конкурсы, направленных на улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения | всего, в том числе: | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по оформлению автодорог и земельных участков» | всего, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проведены мероприятия по постановке на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков | всего, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 00,0 |
|  |  | субвенции и субсидии областного бюджета и (или) федерального бюджетов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления физических лиц и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение 1 к Паспорту

муниципальной программы

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов проектной части муниципальной программы

| N п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальный проект связанный с реализацией национального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнено благоустройство общественных территорий | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Закупка работ по благоустройству общественных территорий | 10 011,1 | 10 593,1 | 8 159,7 | 8 251,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Выполнено благоустройство общественных пространств | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Закупка работ по благоустройству общественных пространств | 17 280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 2. | Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Выполнен капитальный ремонт, ремонт, обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Субсидии бюджетным учреждениям | Закупка работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 175 020,8 | 101 504,9 | 92 203,0 | 96 175,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Обустроены подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям | Субсидии бюджетным учреждениям | Закупка работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования местного значения | 4 742,6 | 4 933,4 | 4 933,3 | 4 933,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнено благоустройство дворовых | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Закупка работ по благоустройству дворовых территорий | 20 273,8 | 5 459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Выполнено обустройство детских и спортивных площадок | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Закупка работ по обустройству детских и спортивных площадок | 20 128,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Выполнено техническое содержание детских площадок | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Закупка работ по содержанию детских площадок | 98,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортной среды проживания в многоквартирном доме» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Проведены конкурсы, направленных на улучшение благоприятной | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Закупка работ по благоустройству дворовых территорий | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение 2 к Паспорту

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета

показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | убывание | дискретный | Д = Sнеотвеч. *100/Sобщ.. | Sнеотвеч. – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям; Sобщ.- общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения | официальная статистическая информация (федеральная статистическая отчетность -Форма № 3-ДГ (мо)) | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий, общественных территорий (пространств), детских и спортивных площадок | ед. | Сумма благоустроенных дворовых и общественных территорий | возрастание | дискретный | С = А + В+ D | А- благоустроенные дворовые территории, В - общественные территории (пространства), D – детские и спортивные площадки С - сумма | ведомственная отчетность | управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации |

### Приложение 3 к Паспорту

муниципальной программы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, в отношении которых в рамках муниципальной

программы планируются строительство, реконструкция, в том числе

с элементами реставрации, или приобретение

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, объекта | Вид работ, проводимых в отношении объекта <22> | Мощность объекта |  | Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта (год) | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Всего – бюджет округа, в том числе: | X | X | X | X | 247 568,8 | 123 400,5 | 105 646,0 | 109 709,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Федеральный бюджет | X | X | X | X | 7106,4 | 6 807,0 | 6 168,7 | 5 866,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | областной бюджет | X | X | X | X | 171 178,1 | 24 471,2 | 22 685,3 | 23 069,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | местный бюджет | X | X | X | X | 69 284,3 | 92 122,3 | 76 792,0 | 80 773,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выполнено благоустройство общественных территорий | благоустройство | единица | 1 | 2025 | 10 011,1 | 10 593,1 | 8 159,7 | 8 251,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 1 | 2026 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Выполнено благоустройство общественных пространств | благоустройство | единица | 3 | 2025 | 17 280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Муниципальный проект «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ремонт | км | 1,5 | 2025 | 23 654,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ремонт | км | 0,5 | 2026 | 0,0 | 9 834,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ремонт | км | 0,5 | 2027 | 0,0 | 0,0 | 17 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ремонт | км | 0,5 | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 175,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Обустройство подъездов к земельным участкам, к земельным участкам, выделенным многодетным семьям | ремонт | км | 0,791 | 2025 | 4 742,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ремонт | км | 0,9 | 2026-2028 | 0,0 | 4 933,4 | 4 933,3 | 4 933,3 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках проекта "Сельский асфальт" | содержание | км | 5,600 | 2025 | 78 197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | содержание | км | 1509,998 | 2025-2028 | 73 168,7 | 91 670,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Муниципальный проект «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | благоустройство дворовых территорий | благоустройство | единица | 8 | 2025 | 20 273,8 | 5 459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | обустройство детских и спортивных площадок | благоустройство | единица | 8 | 2025 | 20 141,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | техническое содержание детских площадок | содержание | единица | 1 | 2025 | 98,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Муниципальный проект «Создание комфортной среды проживания в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | проведение конкурсов, направленных на улучшение благоприятной среди жизнедеятельности населения | благоустройство | единица | 1 | 2026 | 0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение 4к Паспорту

муниципальной программы

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,

физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | 168 784,5 | 31 278,2, 0 | 28 854,0 | 28 936,4 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 7106,4 | 6 807,0 | 6 168,7 | 5 866,6 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 161 678,1 | 24 471,2 | 22 685,3 | 23 069,8 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Приложение 5 к Паспорту

муниципальной программы

Перечень мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы

| № п/п | Наименование объекта | год | единица измерения | значение | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальный проект, связанный с реализацией национального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  | всего, в том числе: | 27 292,0 | 10 593,1 | 8194,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 10 232,1 | 2 944,8 | 819,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 9 953,5 | 841,2 | 1 179,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии федерального бюджета | 7 106,4 | 6 807,1 | 6 195,0 | 0,0 |
| 1.1 | Благоустройство территории парка Ветеранов в п. Лесково Вологодского муниципального округа, 1 этап | 2025 | ед. | 1 | всего, в том числе: | 10 011,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 2 451,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 453,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии федерального бюджета | 7 106,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Благоустройство памятника «Павшим в годы Великой Отечественной войны» по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Огарково | 2025 | ед. | 1 | всего, в том числе: | 3 956,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 1 758,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 2 198,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Благоустройство общественной территории у ДК в с. Кубенское Вологодского муниципального округа | 2025 | ед. | 1 | всего, в том числе: | 5 137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 2 325,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 2 811,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Благоустройство центральной площади в п. Огарково Вологодского муниципального округа | 2025 | ед. | 1 | всего, в том числе: | 8 187,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 3 696,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 4 490,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Благоустройство территории площади перед домом культуры в п. Ермаково Вологодского муниципального округа | 2026 | Ед. | 1 | всего, в том числе: | 0,0 | 10 593,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 2944,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 0,0 | 841,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии федерального бюджета | 0,0 | 6 807,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципального проекта «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  | всего, в том числе: | 179 681,7 | 106 438,3 | 97 386,3 | 101 358,3 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 64 133,0 | 84 928,0 | 75 876,0 | 79 848,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 115 548,7 | 21 510,3 | 21 510,3 | 21 510,3 |
| 2.1 | Ремонт улично-дорожной сети в п. Заря (подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) | 2025 | км | 1,5 | всего, в том числе | 21774,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 1 088,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 20 685,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Ремонт ул. Молодежная в д. Дитятьево (подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) в Вологодском муниципальном округе Вологодской области | 2025 | км | 0,7 | всего, в том числе | 4 742,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 237,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 4 505,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Ремонт ул. Весенняя в с. Кубенское (подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) в Вологодском муниципальном округе Вологодской области | 2026 | км | 0,3 | всего, в том числе |  | 4 933,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета |  | 4 683,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Ремонт ул. Полевая в п. Заря (подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) в Вологодском муниципальном округе Вологодской области | 2027 | км | 0,3 | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 4 933,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 4 683,3 | 0,0 |
| 2.5 | Ремонт ул. Восточная, в д. Подберевское (подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) в Вологодском муниципальном округе Вологодской области | 2028 | км | 0,3 | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0, 0 | 4 933,3 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 683,3 |
| 2.6 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках проекта «Сельский асфальт» | 2025 | км | 5,6 | всего, в том числе | 78 197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 6 882,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 71 314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Березниковского, Вотчинского, Нефедовского и Новленского сельсоветов | 2025-2028 | км | 204,2 | всего, в том числе | 9 587,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 9 587,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Федотовского сельсовета | 2025-2027 | км | 5,7 | всего, в том числе | 1 700,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 1 700,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вологодского муниципального округа за исключением территорий Березниковского, Вотчинского, Нефедовского, Новленского и Федотовского сельсоветов | 2025-2027 | км | 1299,5 | всего, в том числе | 61 881,7 | 64 000,0 | 64 000,0 | 64 000,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 42 839,0 | 47 173,0 | 47 173,0 | 47 173,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 19 042,7 | 16 827,0 | 16 827,0 | 16 827,0 |
| 2.10. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Вологодского муниципального округа (обеспечение деятельности казенного учреждения в сфере дорожного хозяйства) | 2025-2028 | км | - | всего, в том числе | 1 880,0 | 14 335,0 | 17 203,0 | 21 175,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 1 880,0 | 14 335,5 | 17 203,0 | 21 175,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | Ремонт ул. Сосновая в д. Марфино в Вологодском муниципальном округе Вологодской области | 2026 | км | 0,1 | всего, в том числе | 0,0 | 4 398,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 0, | 4 398,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | Ремонт ул. Сосновая в п. Кувшиново Вологодского муниципального округа Вологодской области | 2026 | км | 0,1 | всего, в том числе | 0,0 | 3 601,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 3 601,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования» |  |  |  | всего, в том числе | 40 401,9 | 5 459,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 4 226,0 | 3399,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 36 175,9 | 2119,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Благоустройство дворовых территорий | 2025 | ед. | 8 | всего, в том числе | 20 273,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 2 211,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 18 061,9 |  |  |  |
| 3.1.1 | Благоустройство дворовой территории: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, с. Кубенское, ул. Лермонтова, у дома №3 | 2025 | ед. | 1 | всего, в том числе | 1 799,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 179,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 1 619,1 |  |  |  |
| 3.1.2 | Благоустройство дворовой территории МКД расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Майский, д.5а | 2025 | ед. | 1 | всего, в том числе | 3 673,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 367,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 3 306,2 |  |  |  |
| 3.1.3 | Благоустройство дворовой территории МКД расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Огарково, д. 25. | 2025 | ед. | 1 | всего, в том числе | 2 514,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 251,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 2 263,3 |  |  |  |
| 3.1.4 | Благоустройство придомовой территории жилого дома, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Надеево, дом № 1 | 2025 | ед. | 1 | всего, в том числе | 2 697,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 269,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 2 428,1 |  |  |  |
| 3.1.5 | Благоустройство дворовой территории в п. Васильевское Вологодского муниципального округа по адресу: ул. Рабочая, д.1. | 2025 | ед. | 1 | всего, в том числе | 2 786,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 278,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 2 508,0 |  |  |  |
| 3.1.6 | Благоустройство дворовой территории в п. Сосновка, ул. Мелиораторов, дом № 14 | 2025 | ед. | 1 | всего, в том числе | 2 255,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 410,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 1 845,0 |  |  |  |
| 3.1.7 | Благоустройство дворовой территории МКД расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Федотово, д.13, д.14 | 2025 | ед. | 2 | всего, в том числе | 4 546,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 454,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 4 092,1 |  |  |  |
| 3.1.8 | Благоустройство дворовой территории МКД расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, п. Заря, д. 2 | 2026 | ед. | 1 | всего, в том числе | 0,0 | 3 459,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 1 399,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 0,0 | 2 119,6 |  |  |
| 3.1.9 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенных по адресу: Вологодская область, Вологодский муниципальный округ, д. Марфино, ул. Сосновая, дома №4 и №1а | 2026 | ед. | 1 | всего, в том числе | 0,0 | 2 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Обустройство детских и спортивных площадок: 1. п. Федотово; 2. п. Дубровское; 3. п. Можайское; 4. д. Березник; 5. д. Мынчаково; 6. п. Уткино; 7. п. Федотово; 8. п. Дубровское | 2025 | ед. | 8 | всего, в том числе | 20 128,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 2 014,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 18 114,0 |  |  |  |
| 4 | Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортной среды проживания в многоквартирных домах» |  |  |  | всего, в том числе | 0,0 | 560,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Конкурс «Лучшее новогоднее украшение многоквартирного дома, двора Вологодского муниципального округа» | 2026 | ед. | 1 | всего, в том числе | 0,0 | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 60,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2. | Конкурс «Лучший двор многоквартирного дома Вологодского муниципального округа» | 2026 | ед. | 1 | всего, в том числе | 0,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | собственные доходы местного бюджета | 0,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Муниципальный проект, связанный с реализацией национального проекта «Формирование комфортной городской среды»». ### 1. Основные положения |
| --- |
| Краткое наименование проекта | «Формирование комфортной городской среды» |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 –31.12.2028 |
| Куратор проекта | Первушин Алексей Анатольевич, заместитель главы Вологодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Агапова Екатерина Викторовна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Администратор проекта | Межакова Ирина Валерьевна, заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа |
| Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект | Формирование современной городской среды, комфортной и благоустроенной среды проживания |
| Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |

- Показатели проекта

| Цель проекта: Формирование современной городской среды, комфортной и благоустроенной среды проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | год | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных общественных пространств | единиц | 0 | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Мероприятия (результаты)проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнено благоустройство общественных территорий | единиц | оказание услуг (выполнение работ) | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. | Выполнено благоустройство общественных пространств | единиц | оказание услуг (выполнение работ) | 0 | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных общественных пространств |

4.Финансовоеобеспечениереализациипроекта

| № п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнено благоустройство общественных территорий | 10 011,1 | 10 593,1 | 8 159,7 | 8 251,2 | 0,0 | 0,0 | 37 015,1 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 7 106,4 | 6 807,1 | 6 168,7 | 5 866,6 | 0,0 | 0,0 | 25 948,8 |
| 1.1.2. | Региональный бюджет | 453,6 | 841,2 | 1 175,0 | 1 559,5 | 0,0 | 0,0 | 4 029,4 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 2 451,1 | 2 944,8 | 816,0 | 825,1 | 0,0 | 0,0 | 7 036,9 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Выполнено благоустройство общественных пространств | 17 280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 280,8 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Региональный бюджет | 9 499,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 499,9 |
| 1.2.3. | Местный бюджет | 7 780,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 780,9 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 27 292,0 | 10 593,1 | 8 159,7 | 8 251,2 | 0,0 | 0,0 | 54 296,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнено благоустройство общественных территорий | 27 292,0 | 10 593,1 | 8 159,7 | 8 251,2 | 0,0 | 0,0 | 54 296,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 7106,4 | 6 807,1 | 6 168,7 | 5 866,6 | 0,0 | 0,0 | 25 948,8 |
| 1.1.2. | Региональный бюджет | 9 953,5 | 841,2 | 1 175,0 | 1559,5 | 0,0 | 0,0 | 13 529,3 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 10 232,0 | 2 944,8 | 816,0 | 825,1 | 0,0 | 0,0 | 14 817,8 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 27 292,0 | 10 593,1 | 8 194,3 | 8 251,2 | 0,0 | 0,0 | 54 296,0 |

- Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель проекта | Агапова Екатерина Викторовна | начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа | Первушин А.А. | 10 |
| 2. | Администратор проекта | Межакова Ирина Валерьевна | заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа | Агапова Е.В. | 65 |
| 3. | Участники проекта | Швецов Александр Сергеевич | директор муниципального казённого учреждения Вологодского муниципального округа «Служба единого заказчика» | Панов В.В. | 25 |

- Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели |  | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | S= S1 + S2+…Si | S1, S2, …Si–число благоустроенных общественных территорий (пространств) |  | ведомственная отчетность | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | ежегодно | - |
| Количество благоустроенных общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | S= S1 + S2+…Si |  | S1, S2, …Si–число благоустроенных общественных пространств | ведомственная отчетность | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | ежегодно | - |

Приложение 2

к муниципальной программе

| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». ### 1. Основные положения |
| --- |
| Краткое наименование проекта | «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 – 31.12.2028 |
| Куратор проекта | Первушин Алексей Анатольевич, заместитель главы Вологодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Агапова Екатерина Викторовна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Силинский Александр Авенирович, начальник отдела по обеспечению дорожной деятельности и благоустройства управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства, тел. 72-83-01 |
| Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа. Повышение качества дорожного строительства, ремонта и обустройства дорог. Повышение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов округа и транспортной связности сельских поселений. |
| Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения» |

2. Показатели проекта

| Цель проекта: Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | год | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поддержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт | км | 11,6 | 2023 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность подъездов к земельным участкам, выделенным многодетным семьям на которых выполнен ремонт | км | 0,7 | 2023 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, на которых выполнены работы по содержанию в рамках проекта «Сельский асфальт» | км | 0,0 | 2023 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, на которых выполнены работы по содержанию | км | 1458,8 | 2023 | 1501,8 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 0,0 | 0,0 |

3. Мероприятия (результаты)проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Поддержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | оказание услуг (выполнение работ) | 10,926 | 2023 | 1,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ввод отремонтированных автомобильных дорог местного значения / доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям |
| 2. | Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках проекта «Сельский асфальт» | км | оказание услуг (выполнение работ) | 0,0 | 2023 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приведение состояния дорог в соответствие с нормативными требованиями |
| 3. | Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | км | оказание услуг (выполнение работ) | 1458,8 | 2023 | 1501,8 | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 0,0 | 0,0 | обеспеченно содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |
| 4. | Обустроены подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям | км | оказание услуг (выполнение работ) | 0,7 | 2023 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | ввод отремонтированных автомобильных дорог местного значения / доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям |

4.Финансовоеобеспечениереализациипроекта

| № п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Поддержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного назначения | 175 020,8 | 101 504,9 | 92 203,0 | 96 175,0 | 0,0 | 0,0 | 464 903,7 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.2. | Региональный бюджет | 111 043,2 | 16 827,0 | 16 827,0 | 16 827,0 | 0,0 | 0,0 | 161 524,2 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 63 977,6 | 84 677,9 | 75 376,0 | 79 348,0 | 0,0 | 0,0 | 303 379,5 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечено осуществление дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного назначения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленным отдельными категориями граждан | 4 742,6 | 4 933,4 | 4 933,3 | 4 933,3 | 0,0 | 0,0 | 19 542,6 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.2. | Региональный бюджет | 4 505,5 | 4 683,3 | 4 683,3 | 4 683,3 | 0,0 | 0,0 | 18 555,4 |
| 1.2.3. | Местный бюджет | 237,1 | 250,1 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 987,2 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Итого по проекту: |  | 179 763,4 | 106 438,3 | 97 136,3 | 101 108,3 | 0,0 | 0,0 | 484 446,3 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета,

регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Поддержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащем состоянии, отвечающем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнен капитальный ремонт, ремонт, обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 179 763,4 | 106 438,3 | 97 136,3 | 101 108,3 | 0,0 | 0,0 | 484 446,3 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Региональный бюджет | 115 548,7 | 21 510,3 | 21 510,3 | 21 510,3 | 0,0 | 0,0 | 180 079,6 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 64 214,7 | 84 928,0 | 75 626,0 | 79 598,0 | 0,0 | 0,0 | 304 366,7 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 179 763,4 | 106 438,3 | 97 136,3 | 101 108,3 | 0,0 | 0,0 | 484 446,3 |

- Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель проекта | Агапова Екатерина Викторовна | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Первушин А.А. | 2 |
| 2. | Администратор проекта | Силинский Александр Авенирович | Начальник отдела по обеспечению дорожной деятельности и благоустройства управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Агапова Е.В. | 5 |
| 3. | Участники проекта |  |  |  |  |
| 3.1. | Участник проекта | Неклюдов Валерий Борисович | Старший ревизор отдела по обеспечению дорожной деятельности и благоустройства управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Силинский А.А. | 3 |
| 3.2. | Участник проекта | Черепанова Светлана Владимировна | Начальник Новленского территориального управления | Панов В.В. | 10 |
| 3.3. | Участник проекта | Якимов Владимир Иванович | Начальник Федотовского территориального управления | Панов В.В. | 10 |
| 3.4. | Участник проекта | Собенин Павел Андреевич | Директор МБУ ВМО «ДРСУ» | Панов В.В. | 35 |
| 3.5. | Участник проекта | Швецов Александр Сергеевич | Директор МКУ ВМО «Служба единого заказчика» | Панов В.В. | 35 |

- Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 1. | S= S1 + S2+…Si | S1, S2, …Si– протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт | ведомственная отчетность | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | ежегодно | - |
| Протяженность подъездов к земельным участкам, на которых выполнен ремонт |  |  |  |  |  |  |
| 2. | S= S1 + S2+…Si | S1, S2, …Si– протяженность подъездов к земельным участкам, на которых выполнен ремонт | ведомственная отчетность | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | ежегодно | - |

Приложение 3

к муниципальной программе

| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования». ### 1. Основные положения |
| --- |
| Краткое наименование проекта | «Благоустройство территорий» |
| Сроки реализации проекта | 01.01.2025 – 31.12.2026 |
| Куратор проекта | Первушин Алексей Анатольевич, заместитель главы Вологодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Агапова Екатерина Викторовна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Межакова Ирина Валерьевна, заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа |
| Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект | Формирование современной городской среды, комфортной и благоустроенной среды проживания. |
| Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | Региональный проект «Комфортная и безопасная среда для жизни» |

2. Показатели проекта

| Цель проекта: Формирование современной городской среды, комфортной и благоустроенной среды проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | год | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 15 | 2024 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество обустроенных детских и спортивных площадок | единиц | 0 | 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты)проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнено благо-устройство дворовых территорий | единиц | оказание услуг (выполнение работ) | 15 | 2024 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2. | Выполнено обустройство детских и спортивных площадок | единиц | оказание услуг (выполнение работ) | 0 | 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество обустроенных детских и спортивных площадок |
| 3 | Выполнено техническое содержание детских площадок | единиц | оказание услуг (выполнение работ) | 0 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4.Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнено благоустройство дворовых территорий | 20 273,8 | 5 459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 733,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Региональный бюджет | 18 061,9 | 2 119,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 181,5 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 2 211,9 | 3 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 551,5 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Выполнено обустройство детских и спортивных площадок | 20 128,14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 128,1 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Региональный бюджет | 18 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 114,0 |
| 1.2.3. | Местный бюджет | 2 014,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 014,1 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Выполнено техническое содержание детских площадок | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,6 |
| 1.2.6. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Региональный бюджет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2.8 | Местный бюджет | 98,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,6 |
| Итого по проекту: |  | 40 500,5 | 5 459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 500,5 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнено благоустройство дворовых территорий, общественных пространств, обустройство детских и спортивных площадок | 40 500,5 | 5 459,2 | 5 459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 418,9 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Региональный бюджет | 36 175,9 | 2 119,6 | 2 119,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 415,1 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 4 324,6 | 3339,6 | 3339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 003,8 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 40 500,5 | 5 459,2 | 5 459,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 418,9 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель проекта | Агапова Екатерина Викторовна | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Первушин А.А. | 10 |
| 2. | Администратор проекта | Межакова Ирина Валерьевна | Заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Агапова Е.В. | 65 |
| 3. | Участники проекта | Швецов Александр Сергеевич | Директор МКУ ВМО «Служба единого заказчика» | Панов В.В. | 25 |

7. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1. | S= S1 + S2+…Si | S1, S2, …Si– число благоустроенных дворовых территорий | ведомственная отчетность | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | ежегодно | - |
| Количество обустроенных детских и спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |
| 2. | S= S1 + S2+…Si | S1, S2, …Si–число обустроенных детских и спортивных площадок | ведомственная отчетность | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | ежегодно | - |

Приложение 4

к муниципальной программе

| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Муниципальный проект, не связанный с реализацией национального проекта «Создание комфортной среды проживания в многоквартирных домах Вологодского муниципального округа». ### 1. Основные положения |
| --- |
| Краткое наименование проекта | «Создание комфортной среды проживания в многоквартирных домах Вологодского муниципального округа» |
| Сроки реализации проекта | 2026 год |
| Куратор проекта | Первушин Алексей Анатольевич, заместитель главы Вологодского муниципального округа |
| Руководитель проекта | Агапова Екатерина Викторовна, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа |
| Администратор проекта | Межакова Ирина Валерьевна, заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Вологодского муниципального округа |
| Цель, приоритеты и задачи Стратегии социально-экономического развития Вологодского муниципального округа Вологодской области на период до 2030 года, на реализацию которых направлен проект | Формирование современной городской среды, комфортной и благоустроенной среды проживания. |
| Федеральные и/или региональные проекты, на достижение целей, показателей, результатов которых направлен проект | - |

2. Показатели проекта

| Цель проекта: Формирование современной городской среды, комфортной и благоустроенной среды проживания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, показатели проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | год | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Создание комфортной среды проживания в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество поданных заявок на участие в конкурсе | единиц | 0 | 2025 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Мероприятия (результаты)проекта

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип мероприятия | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Связь с показателями проекта/государственной программы (комплексной государственной программы) области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Создание комфортной среды проживания в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведены конкурсы, направленные на улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения | единиц | оказание услуг (выполнение работ) | 0 | 2025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных конкурсов |

4.Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Создание комфортной среды проживания в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены конкурсы, направленные на улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного бюджета, физических и юридических лиц на решение задач проекта

| № п/п | Наименования мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Создание комфортной среды проживания в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены конкурсы, направленные на улучшение благоприятной среды жизнедеятельности населения | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Местный бюджет | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по проекту: |  | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 |

6. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель проекта | Агапова Екатерина Викторовна | Начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Первушин А.А. | 15 |
| 2. | Администратор проекта | Межакова Ирина Валерьевна | Заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Агапова Е.В. | 15 |
| 3. | Участники проекта | Шабашова Светлана Павловна | Инженер управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Межакова И.В. | 30 |
|  |  | Кустова Юлия Александровна | Ведущий эксперт управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства | Межакова И.В. | 35 |
|  |  | Егорова Наталья Сергеевна | Начальник финансового управления | Панов В.В. | 5 |

7. Методика расчета показателей проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество поданных заявок на участие в конкурсе |  |  |  |  |  |  |
| 1. | К= К1 + К2+…Кi | К1 + К2+…Кi число проведенных конкурсов | ведомственная отчетность | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) | ежегодно | - |

Приложение 5

к муниципальной программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Проведение мероприятий по оформлению автомобильных дорог и земельных участков»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Вологодского муниципального округа (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства) |
| --- | --- |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений) |
| Период реализации | - - 2030 |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Структурное подразделение администрации округа, орган администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача «Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены кадастровые работы | МП | единиц | 35 | 2023 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений) |

## 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия (результата) | Сроки реализации | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведены мероприятия по постановке на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков | 2025-2030 | оказание услуг (выполнение работ) | Проведение документарной работы | единиц | 35 | 2023 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены кадастровые работы |

## 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | .5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по оформлению автодорог и земельных участков», всего, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
| 1 | Бюджет округа, в том числе | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
| 2 | собственные доходы бюджета округа | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
| 3 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | «Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков», всего, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
| 5 | Бюджет округа, в том числе | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
| 6 | собственные доходы бюджета округа | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
| 7 | субвенции и субсидии областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального и областного бюджетов,

физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам , тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Динамика показателя | Метод расчета | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственные за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены кадастровые работы | ед. | автомобильные дорог, в отношении которых выполнены кадастровые работы | возрастание | годовая, на конец отчетного периода | S= S1 + S2+…Si | S1, S2, …Si– Количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены кадастровые работы | ведомственная отчетность | Администрация Вологодского муниципального округа (управление имущественных отношений) |